IE采集引擎
文档修改记录
修改内容	作者	时间
分析阶段-难点分析，技术架构，原型设计	刘楚门	2018.3.28 - 2018.4.13
验证阶段-工作计划	刘楚门	2018.4.16
验证阶段-驱动工具原型设计，定位工具原型设计修改	刘楚门	2018.4.28
实现阶段-工作计划	刘楚门	2018.5.21

# 难点分析
## 网络请求拦截
要求：通过任何技术，去以阻塞/非阻塞的形式拦截WebBrowser的HTTP协议网络请求，并输出该请求的数据信息。
输入：进程名称/进程ID，协议类型
输出：发送者全部信息，接受者全部信息，请求数据，响应数据
其他：控制该请求的成功或者失败。
解决1：通过FiddlerCore拦截WebBrowser的HTTP/HTTPS请求。
解决2：通过二次开发Squid开源代理服务器拦截WebBrowser的HTTP/HTTPS请求。
## 通过鼠标定位并获取网页元素
要求：通过制作一个浏览器，用鼠标去定位任一网页中的标签元素，并输出其结构。
输入：鼠标点击，鼠标移动，鼠标划出一个区域
输出：标签元素，高亮显示元素，区域内的多个标签元素
其他：实时修改标签元素的属性与内容。
解决1：通过在WebBrowser API层添加鼠标事件来实现与标签元素的交互。
## 获取网页中JS运行时所有定时器
要求：访问一个存在多个定时器的网页，通过任何技术去得到JS运行时中的所有设置的定时器。
输入：多个定时器代码
输出：定时器代码执行状态
其他：管理所有定时器，控制定时器内的执行代码的顺序。
解决1：通过重写window.setTimeout与window.setInterval系统函数来设计一套用户定时器控制模块。
## 并发采集
要求：同时采集多个页面中的数据。
解决：通过新架构解决。
## 脚本同步
要求：在本地可供单步调试。
解决：通过新架构解决。
## DOM结构发生局部变化的定位
要求：当Ajax请求结束后，局部DOM节点变化时，可以通过配置进行位置定位。
解决1：尝试通过配置多个定位，定位1失效，采用定位2。
解决2：尝试通过正则表达式的方式进行提取（不依赖标签）。
## 页面JS执行之前执行自定义的JS
要求：在页面载入结束后，开始执行页面JS前。
输入：任何JS代码。
输出：JS执行成功。
解决：通过在代理服务器中拦截HTTP响应，动态插入自定义JS在Header中，保证优先执行。
## 页面弹出窗口的同步处理
要求：当用驱动脚本执行页面操作时，当弹出窗口时，可以同步处理窗口。
解决1：通过重写alert，confirm根据驱动脚本同步点击。
## 通过FiddlerCore拦截HTTPS协议的怪问题
要求：似乎跟证书有关。
解决：
## 通过FiddlerCore修改HTTP响应体变成乱码的问题
要求：http://s.163.com
解决：修正格式。
## WebBrowser访问页面失败的事件处理
要求：在运行过程中因为网络问题导致页面无法显示，需要有处理事件。
解决：重试。
## 断点续跑
要求：如果出现了关机，启动后能够重新接着上次的进度运行。
解决：保存网址，页数。
## 获取页面元素的显示图像
要求：通过一个HtmlElement类型的节点得到该节点的显示图像。
输入：HtmlElement元素
输出：图像的Base64编码
解决：html2canvas
## JS定时器接管模块
要求：通过设置true或者false，决定定时器可以被执行或者被忽略。
输出：定时器接管模块代码。
解决：
## WebDriver
### 模拟MouseHover事件时，出现弹出菜单立刻收回的情况
解决：
### 在页面进行异步加载时出现WebElement过期错误的情况
解决：重新获取。
### 在运行过程中执行excuteScript脚本过程中阻塞
解决：
# 技术架构
## 驱动引擎

## 采集引擎

# 交互原型
## 采集引擎

## 定位工具

### 生成定位配置
当点击保存后，生成定位配置到“./driver/locations.js”，当启动程序后默认载入这个配置。

## 驱动工具

# 工作计划
## 分析阶段(3.28 - 4.13)
难点分析，技术架构，交互原型。
## 验证阶段(4.16 – 5.14)
演示版的实现，附带基本的工具。
刘楚门：负责交互设计，技术架构，与产品文档的输出。
邓广湖：负责定位工具的实现，熟练WinForms编程，WebBrowser控件，具备基本的HTML，JavaScript操作。
组件	模块	工作	人员	时间
IE采集引擎-演示版	采集界面	显示单个标签	刘楚门	2天
		多个标签切换
		刷新，前进，后退
	Http节点查找	节点路径查找算法	刘楚门	1周3天
	浏览器空闲事件	启动代理服务器，并设置任意进程的代理	刘楚门	1周3天
		Http请求结束事件
	指令	接收指令	刘楚门	1周1天
		执行指令： / 启动采集，关闭采集 / 打开标签，关闭标签，切换标签，刷新标签 / 前一个页面，后一个页面 / 采集元素，修改元素，点击事件
		发送执行结果
IE驱动引擎-演示版	指令	发送指令	刘楚门	2天
		接收执行结果
IE定位工具-演示版	定位工具界面	显示单个页签	邓广湖	2天
		多个页签切换
		刷新，前进，后退，进入
		定位元素 / 定位一组元素
	定位HTML元素	单个元素标签	邓广湖	4天
	输出HTML元素界面	元素定位 / 路径信息 / 定位一组元素	邓广湖	2天
	输出元素定位	单个元素定位	邓广湖	1周
		一组元素定位
	制定元素信息格式	路径信息	邓广湖 / 刘楚门	1周
驱动工具	界面	动作，遍历，判断，运行，保存	刘楚门	剩余时间
	其他	生成脚本	刘楚门	剩余时间
组件同步联调	IE驱动引擎 / 驱动引擎 / IE定位工具 / 驱动工具	同步联调	刘楚门 / 邓广湖	剩余时间
WebDriver框架	探索	确定WebDriver的潜力与不确定性	田洋	无限制
	思路	网络中断的处理 / 浏览器崩溃时脚本断点继续运行的处理	田洋	无限制

## 实现阶段
商用版的实现，附带完整的工具。
刘楚门：负责交互设计，技术架构，与产品文档的输出。
邓广湖：负责定位工具的实现，熟练WinForms编程，WebBrowser控件，具备基本的HTML，JavaScript操作。
谢洪亮：暂无。
田洋：负责系统测试。
业务	模块	工作	人员	时间
采集引擎	稳定性测试-24小时	IE8（可用） / IE9（可用） / IE10（可用） / IE11（可用，慢） / Firefox / chrome（删除 ，截图API不兼容）	田洋	1周
安装服务	业务不间断运行	浏览器重启	谢洪亮	1周
定位工具	视觉记忆	截取元素屏幕快照	邓广湖	1周
	组定位	多层组相对定位
驱动工具	浏览器指令	启动浏览器 / 关闭浏览器 / 打开网页 / 关闭网页 / 切换
	动作指令	采集 / 点击 / 输入
	遍历指令	遍历组
	判断指令	视觉判断 / 值判断
	跳转指令	跳转
	等待指令	等待元素 / 等待时间
	删除	删除一个活动
	保存	保存设计图
	运行	运行设计图
	载入	载入设计图
	标识	设计图名
技能提升	WPF	图形界面的开发	邓广湖	1月
	Wform	flowchart控件库的使用，用于制作驱动工具

## 佛山项目-需求未确认
业务	模块	工作	人员	时间
采集	待办信息列表	登录操作 / 选择侧边待办操作 / 选择待办环节操作 / 遍历待办列表操作	田洋	1周?
	待办信息详细	查看待办操作 / 办事人信息-15字段 / 设立登记-6字段 / 刻章、开户-?字段 / 受理页面-未确认 / 流程信息-未确认 / 工作流跟踪-未确认	刘楚门
交互	配置	采集频率 / 采集状态查看 / 采集状态控制	刘楚门	3天
	日志	推送记录	谢洪亮	1天
接口	接口文档	待办信息	甲方	甲方时间
	接口测试
	推送数据		谢洪亮	3天
流程测试	采集->接口	功能正常	田洋，谢洪亮	剩余时间
	交互->采集
稳定性测试	运行24小时	业务正常	刘楚门